|  |  |
| --- | --- |
| **logo zelenilo** | **ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ Сомбор**  Раде Дракулића 12  25000 Сомбор  ПИБ: 108122945 Матични: 20935421  Т.Р.: 310-213234-32 NLB Banka |

Тел: +381(0)25/418-948 🟏 Факс: +381(0)25/414-326 🟏 www.zelenilosombor.co.rs 🟏 office@zelenilosombor.co.rs

**Образац 12**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Сомбор , 16.07.2021.

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 8130 – Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 20935421

ПИБ: 108122945

Надлежно министарство: Министарство привреде

Годишњи програм пословања ЈКП „Зеленило“- Сомбор за 2021.годину усвојен је на 6. седници Скупштине града Сомбора, одржаној дана 21.12.2020.год. , Закључком број : 06-267/2020- I, а за који су Прве измене и допуне усвојене на десетој седници Скупштине града Сомбора, Решењем број : 023-26/2021-I, од дана 16.06.2021.године.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП ``Зеленило`` Сомбор, својом делатношћу, техничко-технолошком опремљеношћу, кадровским потенцијалима и природним ресурсима је пре свега сервис грађана Сомбора. Својим свакодневним услугама и понудом производа уз стручне и мотивисане раднике доприноси побољшању квалитета живота, како у друштвеном тако и у природном окружењу. Својим сталним развојем уредно, квалитетно и економски оправдано пружа комуналне услуге са циљем унапређења животних услова свих грађана са посебним освртом на заштиту животне средине а самим тим и обезбеђује квалитет живота запослених.

Конкретно, одржавање јавних зелених површина у граду и у насељеним местима од 01.01.-30.06.2021.године , реализовало се кроз следеће активности :

-Свакодневно чишћење парковских стаза

-Орезивање дрворедних стабала и живе ограде по налозима надзорног органа

-Сеча дрворедних стабала по налозима надзорног органа

-Орезивање стабала ради прегледности у саобраћају ( раскснице и семафори)

-Сакупљање, утовар и одвоз листа

-Машинско и ручно кошење

-Одржавање цветних површина

-Заливање садница

-Кошење амброзије

Одржавање јавне расвете у граду и насељеним местима са потребним материјалом декоративном расветом за Божићне и Новогодишње празнике за период 01.01.-30.06.2021.године, реализовало се кроз следеће активности : у периоду јануара месеца вршено је скидање декоративне (новогодишње) расвете, како у граду Сомбору тако и у насељеним местима, као и редовно одржавање јавне расвете. У фебруару и марту месецу, због већег обима посла по пар недеља вршено је одржавање јавне расвете са по две ауто-дизалице (корпе) како би се јавна расвета довела у функцију. У посматраном периоду замењено је око 6.300 сијалица, пригушница и грла, као и осталих делова електроматеријала.

У пословима зимске службе, редовно су вршена дежурства - према степену мобилности, као и посипање путева индустријском сољу, каменим агрегатом и хладним асфалтом у складу са налозима од стране Штаба зимске службе.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У другом кварталу 2021.године, кренућемо од податка из Првих измена и допуна програма пословања ЈКП „ Зеленило „ – Сомбор, а који се односе на закључене уговоре по искључивим правима са Градом Сомбором за 2021.годину и њиховом реализацијом у посматраном периоду.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧ. УГОВОРИМА ПО ИСКЉУЧИВИМ ПРАВИМА СА ГРАДОМ

УГОВОРИ : УГОВОР.ВРЕДНОСТ :  **Реализ.вред.до 30.06.2021.**

Одрж.јавних зел. површ. 90.000.000 35.990.838

Одрж. јавне расвете 26.000.000 25.581.728

Одрж. спом. Знамен.личност. 1.000.000 997.747

Одрж. урбаног мобилијара 6.000.000 3.548.527

Ревитализација зеленила 2.000.000 0

Одрж. фонтане и чесми 2.500.000 1.972.614

Кош. траве и раст. на банкин.општин. путева 8.500.000 1.991.550

Зимска служба 23.988.698 23.665.242

Кошење амброзије 13.925.000 3.193.870

Кошење траве и др.растиња у путном појасу 1.936.000 0

Уређење ветроз.појас.на пољопр.земљ. 2.000.000 0

Сервисирање постојећих фонтана 200.000 0

Орезивање ветрозашт. појас.на пољ.земљ. 3.873.100 0

Уређење јавне површине у Бачком Брегу 600.000 600.000

------------------------------------------------------------------------------------------ **УКУПНО : 182.522.798 97.542.116**

Проценат остварења напред наведених Уговора за 2021.годину је 53,44 % .

*На билансној позицији АОП 1007 на којем се исказује приход од продаје робе у малопродаји на Расаднику, однос плана и реализације исказан је индексом 0,8898 што представља мање извршење у износу од 94 (у 000) динара.*

*На билансној позицији АОП 1014 на којем се исказује приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, који у укупним приходима учествује у проценту од 98,80 % и представља обављене послове како је наведено на предходним странама, а у финансијском износу од 85.533 (у 000) , однос плана и реализације исказан је индексом 1,0968 што представља више извршено у износу од 7.550 (у 000) динара.*

*На билансној позицији АОП 1017 на којем се исказују други пословни приходи и то приходи од закупа пословног простора , приходи од смањења обавеза и приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне који се у посматраном периоду реализовао у износу од 165 (у 000) динара , био је планиран у износу 692 (у 000) динара.*

*На билансној позицији АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ИЗНОСЕ 86.457 (у 000) а планирани су у износу 79.528 (у 000) и исказани су индексом 1,0871.*

*На билансној позицији АОП 1023 исказани су трошкови материјала који су реализовани у износу од планираних за 2.626 (у 000) мање, тачније од планираних 8.399, остварено је 5.773( у 000) што је представљено индексом 0,6873.*

*На билансној позицији АОП 1024 исказани су трошкови горива и енергије који су реализовани у већем износу од планираних за 1.214 (у 000) што је исказано индексом 1,2951.*

*На билансној позицији АОП 1025 исказани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су од планираних за 2.807 ( у 000 ) и исказани су индексом 0,9464.*

*На билансној позицији АОП 1026 исказани су трошкови производних услуга које у највећем обиму чине услуге рада гредера и утоваривача, као и друге услуге везане за рад зимске службе, али и услуге ЕПС Дистрибуције - манипулација и замена осигурача, што је везано за обављање услуге одржавања јавне расвете.*

*На овој позицији исказана је реализација од 16.803 (у 000) а планирано је 9.764 ( у 000) индекс 1,7209.*

*На билансној позицији АОП 1029 исказани су нематеријални трошкови које чине трошкови здравственог прегледа, интелектуалне услуге одржавања софтверског програма , остале интелектуалне услуге , регистрација возила, репрезентације, премија осигурања, платног промета, чланарине, таксе, судски трошкови, стручни часописи.*

*Иначе индекс на овој позицији је 1,1244.*

*На билансној позицији АОП 1030 – Пословни добитак, био је по плану износ 385, а на биланскној позицији 1031 - Пословни губитак био је по плану износ од 0 ( у 000) динара а остварен је добитак од 2.671 ( у 000) . Овакав пословни резултат у другом кварталу је очекивана појава из разлога што је наша делатност сезонског карактера и пословна активност се у периоду другог квартала повећава. Ове године је у била специфична по томе што је у првом кварталу зимска служба остварила активност у пуном капацитету, а преко фактура за рад на одржавању јавних зелених површина, по којима су послови вршени крајем прошле године, те услед недовољно опредељених средстава за те послове и сходно томе немогућности истављања фактура у том периоду, фактуре су истављене у првом кварталу, на основу Уговора и у њему опредељених нам средстава за 2021.годину, што је довело је до тога да је остварен знатно већи приход од уобичајеног баш током првог квартала, те се тај тренд наставио и у другом кварталу.*

*На билансној позицији АОП 1054,1058 и 1064 исказан је нето добитак од 1.956 ( у 000) а био је планиран у износу 237 (у 000) динара.*

2. БИЛАНС СТАЊА

*На билансној позицији АОП 002 – Стална имовина, исказана је реализована вредност од 61.747 ( у 000), а у плану је била 46.607 ( у 000) што је одступање изражено индексом 1,3248.*

*Иначе, реализовану вредност сталне имовине чини механизација и остала опрема .*

*На билансној позицији АОП 043 – Обртна имовина , исказана је реализована вредност од 19.967 ( у 000), а у плану је 31.806 исказано индексом 0,6278.*

***Ову билансну позицију чини збир следећих позиција :***

***Залихе АОП 044****, реализовано 9.453 ( у 000) а планирано 9.814 (у 000) исказано индексом 0,9632 или мање за 361 ( у 000) коју чине :*

*АОП 045 Материјал, рез.делови, реализовано је 4.697 ( у 000) исказано индексом 1,1751.*

*АОП 046 Недовршена производња, реализовано је 4.463 ( у 000) исказано индексом 0,9883.*

*АОП 048 Роба , реализовано 291 (у 000) дакле, реализовано мање за 1.010 ( у 000) од плана, или индексом 0,2237.*

***Потраживања по основу продаје АОП 051****, реализовано 7.257 ( у 000) а планирано 20.667 ( у 000 ) што је исказано индексом 0,3511.*

*Овај износ чине искључиво потраживања од купаца у земљи АОП 056 и овај податак се готово у целости односи на фактурисану реализацију према Граду Сомбору, где износ потраживања на дан 30.06.2021.године, износи 7.024.763,50 динара.*

*На билансној позицији АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина исказан је податак од 2.696 ( у 000) а био је планиран 1.028 (у 000), што је просто стање средстава на рачунима предузећа, које се мења сваког дана и које нико не може предвидети ни један дан унапред.*

*Све ово напред изложено чини да УКУПНА АКТИВА – АОП 071, даје износ реализације од 81.938( у 000 ) изражено коефицијентом 1,0450.*

*Износ капитала исказан је на АОП 0401, где је реализација 40.633 ( у 000) а план је био 21.105, што је за 19.528 (у 000) веће, и то највећим делом услед књижења 18.519.000 динара ревалоризационих резерви по основу извршене процене имовине , обавеза и капитала ЈКП « Зеленило» Сомбор, на дан 30.11.2020.године а која је исказана у АОП-у 0414 .*

*Надаље се види да је позиција на АОП 0402 Основни капитал ( државни капитал ) у реализацији исказан податак 17.716 ( у 000), а планиран је био 17.706 ( индекс 1.0006 ) .*

*На билансној позицији АОП 0414 Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, исказана је реализација од 18.519 ( у 000) која је настала приликом књижења вредности процене од 30.11.2020.године и на тај начин увећала капитал.*

*На билансној позицији АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година, исказан је податак од 2.674 ( у 000) док је на билансној позицији АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године изказан податак 1.956 (у 000) динара.*

*На билансној позицији АОП 0421 и 0422 представљен је губитак из предходне 2020.године, у вредности 232 (у 000) динара, који је настао тако што је у 2020. години остварен позитиван резултат пословања – добит пре опорезивања у износу од 102.695,57 динара , а овако утврђена добит након умањења за порески расход периода од 334.526,00 динара, који је утврђен у Пореском билансу за 2020.годину, довела је до тога да је исказан нето губитак од 231.830,43 динара, што свакако није знак поремећаја у пословању.*

*На билансној позицији АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи, исказан је податак од 5.387 ( у 000) динара, који се односи на повучена средства дана 23.01.2020. године по кредиту од НЛБ банке, у укупној вредности 85.000 еура, на рок отплате од тридесет и шест месеци, са каматном стопом од 3,55%.*

*На билансној позицији АОП 0441 Одложене пореске обавезе књижен је највећим делом још један ефекат процене имовине,обавеза и капитала.*

*На билансној позицији АОП 0442 Краткорочне обавезе, исказан је податак од 33.620 ( у 000) а био је планиран 52.634 (у 000), дакле реализација је мања за 19.014 ( у 000) изражено je 0,6388 индексом, а овако исказан податак се састоји из следећих позиција :*

*- АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе, исказан je податак 1.396 ( у 000) мање за 1.302 ( у 000) динара у односу на план од 2.698 (у 000) динара.*

*- Затим, АОП 0451 Обавезе из пословања ,које се састоје искључиво од АОП-а 0456 Добављачи у земљи, исказан је податак од 4.501( у 000) а био је планиран 21.681 (у 000), дакле реализација је мања за 17.180 ( у 000), изражено 0,2076 индексом.*

*Остале краткорочне обавезе су исказане на АОП-у 0459 и то реализоване 7.569( у 000) а биле су планиране 8.149 (у 000) изражено 0,9288 индексом, које се односе на прокњижену обавезу за зараде и накнаде зарада запосленима за месец јун, а које су исплаћене 14.07.2021), а АОП 0462 Пасивна временска разграничења, изказан у износу 20.071 (у000) динара у односу на план 20.106(у 000) динара, које се највећим делом односе на примљене донације из предходних година у износу од 19.490.285 динара.*

*Све ово напред изложено чини да УКУПНА ПАСИВА – АОП 0464, даје износ реализације од 81.938 ( у 000 ) изражено коефицијентом 1,0450.*

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

*Приливи готовине из пословних активности, од продаје и примњених аванса, на билансној позицији АОП 3001 исказан је податак од 93.750( у 000) а био је планиран 100.064 (у 000) изражено 0,9369 индексом, а веома је тешко прецизно предвидети прилив којег чине у највећем делу приходи од продаје и примњени аванси, како је већ наведено.*

*На билансној позицији АОП 3005 Одлив готовине из пословне активности исказан је податак од 105.095 ( у 000) а био је планиран 107.083 (у 000), изражено 0,9814 индексом.*

*Овај податак о одливу из пословних активности, чини АОП 3006 Исплате добављачима и износи 52.109 ( у 000) динара, а био је планиран износ од 50.984( у 000), индекс је 1,0221.*

*АОП 3007 , одлив готовине на име зарада, накнада зарада и осталих личних расхода исказан је у износу 49.552( у 000) динара индекс реализације у односу на план је 0,9464.*

*Значајан одлив представља и плаћени ПДВ, као и порез на имовину , исказан на АОП-у 3010, реализација 3.080 ( у 000 ) индекс у односу на план је 0,8797.*

*АОП 3034 , одлив готовине на краткорочне кредите износио је 2.084 у (000) динара индекс реализације у односу на план је 1,1591.*

*На крају долазимо до АОП-а 3047 Готовина на крају обрачунског периода где је исказана реализација 2.696 ( у 000) у односу на план 1.028 ( у 000) изражено коефицијентом 2,6226 што говори да смо на рачунима предузећа на дан 30.06.2021.године, имали толико новчаних средстава, што смо већ образложили.*

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

*У овој табели под редним бројем 1. 2. и 3. у којима су исказани подаци о исплаћеној маси НЕТО, БРУТО 1 и БРУТО 2 зарада одступања су незнатна и исказана су индексима како следе : 0,9283, 0,9371 и 0,9371 , што указује на чињеницу да је предузеће у потпуности испунило своју законску обавезу о забрани било каквог повећања зарада т.ј. да зараде морају остати на истом нивоу из предходног периода, како су и планиране.*

*Што се тиче броја запослених исказаних под редним бројевима 4. 4.1 и 4.2 индекси су редом 0,9659, 0,9529 и 1,3333 што је податак који говори о броју запослених, који је планиран на исти начин као и зараде.*

*Под редним бројем 5. и 6. Накнаде по уговору о делу , исказан је индекс 1,9884 а број приламаца је два. Овде ћемо свакако ускладити износе реализације и плана у наредном периоду.*

*Под редним бројем 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, планиран је био износ од 1.610.102, а реализован износ од 1.295.385 што је представљено индексом 0,8045 и мање је за 314.717,00 динара, а број извршилаца по овом уговору је следећи : реализација један (1) , план пет (5) што је представљено индексом 0,2000.*

*Под редним бројем 17. и 18. Накнаде члановима надзорног одбора и број чланова надзорног одбора исказан је индекс 1,0000 што је податак који говори сам по себи.*

*Под редним бројем 19. Превоз запослених на посао и са посла исказан је податак о реализацији од 2.167.810 динара, а планирано је било 3.300.000 динара, исказано је индексом од 0,6569.*

*Под редним бројем 20. Дневнице на службеном путу, реализован је износ од 218.348 динара, под редним бројем 21. Накнаде трошкова на службеном путу реализован је износ од 24.820 динара, под редним бројем 26. Смештај и исхрана на терену реализован је износ од 9.500 динара. Наведени износи су исплаћени радницима који су вишедневно боравили на терену вршећи послове вађења борића на терену Лединци као и послове садње истих на територији Града а по налогу Надзорног органа, што је свакако ситуација која се није могла предвидети, а на основу које је настала законска обавеза предузећа о исплати истих, којима су премашени планирани износи.*

*Из истих разлога немогућности планирања трошкова исплата помоћи радницима и породицама радника, са редног броја 27. као последица смртних случајева, исплаћени износ је 224.437 динара , а био је планиран износ од 150.000 динара.*

*Под редним бројем 30. Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног маатеријалног положаја запоселених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналним делатностима, иднекс реализације износи 0.9733.*

*Под редним бројем 31. се приказује број прималаца солидарне помоћи који је изражен коефицијентом реализације 0,9773, планирано је 88 радника примаоца солидарне помоћи а реализовано 86.*

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

*У периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. стање у боју запослених је промењено тако што је једна запослена на неодређено време отишла у пензију, а са троје запослених на ППП је раскинут уговор, тако да је остала једна запослена на ППП на дан 30.06.2021.*

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене су уговорене и наведене у Програму пословања за 2021. годину и нису се мењале. У табели је наведен извод из ценовника који је приказан у Програму пословања ЈКП „Зеленило“ за 2021.годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

*У плану предузећа за 2021. годину нису предвиђене субвенције и остали приходи из буџета, те тако нису могли бити ни реализовани.*

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

*У овој табели имали смо исказане податке под редним бројем 5. Репрезентација, и то реализовано 38.925,00 динара, а планирано 115.500,00 динара, што је заиста минималан износ и на једној и на другој позицији. Индекс остварења је 0,3370.*

*Под редним бројем 6. Реклама и пропаганда нема реализације у наведеном периоду а планирано 72.500,00 динара .*

9. НЕТО ДОБИТ

У 2018. години очекивана је нето добит од 1.076.000 динара, a oстварена је 691.260,00 динара.

Што се тиче остварене нето добити у 2015. години , која је износила 29.216,00 динара , на основу члана 8. Одлуке о буџету града Сомбора, број : 401-1379/2016-IX , 50% добити уплатили смо на рачун јавног прихода буџета 19.10.2016.године, а нето добит из 2016.године, која износи 316.577 динара, такође је уплаћена на исти начин дана 07.11.2017. године.

Остварена нето добит у 2017.години је 399.651,82, од које је износ од 199.825,91 динара ( 50% ) уплаћен у буџет дана 13.09.2018.

Остварена нето добит у 2018.години износи 691.260 динара, од које је износ од 345.630 динара, што представља 50% добити, уплаћен 05.11.2019.године, на рачун оснивача.

Остварена нето добит у 2019.години износи 3.289.479 динара, а 50% добити која припада оснивачу у износу од 1.644.739 динара, уплаћена је дана 27.11.2020.године, на рачун оснивача.

Уз образложење позиције Биланса стања , где је објашњен настанак нето губитка у 2020.години, сада наводимо да је и у овој табели унет податак о нето губитку од 231.830 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа се односи на кредит добијен од Покрајинског фонда за развој, а у 2020.години требало је да доспеју последње две рате овог кредита , али услед мораторијума у отплати кредитних обавеза настале као последица пандемије вируса COVID 19, уплаћена је само једна рата дана 31.јула у износу од 214.866 динара, те на дан 31.12.2020. преостали износ обавезе је једна рата у износу од 214.853 динар, која је доспела и плаћена 02.02.2021.године.

Затим, на кредит од НЛБ банке за куповину опреме који на дан 31.12.2020. износио 8.652.206 динара, а овај износ представља износ задужености за капиталне пројекте, па су у 2021. години плаћене још шест доспелих месечних рата, тако да је исказан износ од 6.865.436 динара на дан 30.06.2021.године.

По основу текуће ликвидности нисмо били задужени на дан 30.06.2021.године.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду од 01.01. до 30.06.2021. било је мало реализованих инвестиција и то у износу 196.720 динара, а највише је било реализовано набавки сировина и репроматеријала, у вредности од 7.883.373 динара.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

*У првом и другом кварталу 2021.године, на које се односи овај извештај, можемо рећи да смо услед изузетно суве зиме, какав је случај био и предходне године, имали посла око орезивања зеленила, сакупљања и одвоза лишћа, рушења стабала и иверања пањева, која су обављена у знатно већем обиму него иначе ,затим услед фактурисања послова који су урађени у предходном кварталу, а због стриктно одређеног износа опредељених средстава за 2020.годину, нисмо били у могућности да их тада фактуришемо, него смо то могли учинити тек у 2021.години, по основу новог уговора, a из тог разлога остварили и значајно веће приходе од планираних у првом кварталу, да би се наша активност на пољу готово свих потписаних уговора максимизирала током другог квартала.*

*Све ово напред наведено, поред осталог, довело је до тога да је у посматраном периоду, остварен нето добитак у износу од 1.956.274 динара, што је одличан резултат.*

*.*

Дана 16.07.2021. Момир Миоковић , директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_